# АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОКРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2024                                                                                                                             № 38

Об утверждении плана мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса

Новокривошеинского сельского поселения к  работе в осенне-зимний период

2024-2025г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Губернатора Томской области «О подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов», в целях подготовки и создания условий для бесперебойной  работы объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Новокривошеинского сельского поселения  в зимний период  2024-2025 годов, по согласованию с руководителем общества с ограниченной ответственностью «Водовод-М»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий  по подготовке хозяйственного комплекса Новокривошеинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2023-2024г.г. согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с даты его подписания.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста по ЖКХ, ГО и ЧС Яковлеву А.А.

Глава Новокривошеинского сельского поселения                                              А.О. Саяпин

(Глава Администрации)

Яковлева Анастасия Александровна

тел. 8(38251)4 74 33

Прокуратура, Администрация Кривошеинского района

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Новокривошеинского сельского поселения

от 12.04.2024  № 38

Глава Администрации Новокривошеинского сельского поселения

А.О. Саяпин/

## План

мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса муниципального образования Новокривошеинское сельское поселение к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов.

| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Лица, ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение, поставка и монтаж котла КЖВТ-0,3 «УЗОР» в угольную котельную с. Малиновка | до 01.08.2024 | Администрация Новокривошеинского сельского поселения |
| 2 | Диагностика дымовой трубы в с. Малиновка | до 01.08.2024 | Администрация Новокривошеинского сельского поселения |
| 3 | Замена дымовой трубы в с. Малиновка | до 01.08.2024 | Администрация Новокривошеинского сельского поселения |
| 4 | Приобретение манометра ДМ2010ф исп 0-4 кгс/см2 кт.1,5 d. 100 ip 53М20*1,5 РШ в с. Новокривошеино | до 01.08.2024 | Администрация Новокривошеинского сельского поселения |
| 5 | Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 в с. Новокривошеино | до 01.08.2024 | Администрация Новокривошеинского сельского поселения |
| 6 | Установка котла в АИТ реабилитационного центра третьего в с. Новокривошеино | до 01.08.2024 | Администрация Новокривошеинского сельского поселения |
| 7 | Докладывать в ЕДДС Кривошеинского района обо всех авариях, произошедших на объектах тепло-водо-электроснабжения | постоянно | Глава Новокривошеинского сельского поселения, специалист ЖКХ |